福建建筑学校乒乓球桌拆除及场地修复的招标须知

- 项目名称：福建建筑学校乒乓球桌拆除及场地修复

- 项目内容：拆除旧乒乓球桌8台，对乒乓球场地地面进行修复约300平方米，修复塌陷区域40平方米,乒乓球桌后方加气砖砌花池30米。

- 项目工期： 15 天

- 项目投标单位资质要求：具有合法注册的企业，具有建筑施工三级资质的施工单位。

- 投标报价：按招标清单要求报价(施工验收完毕后按实际数量结算)

- 合同付款：本项目无预付款，施工完毕经验收合格后付95%工程结算款，余5%为保修款一年后支付。

- 中标方式:最低价中标

乒乓球桌更换及场地修复的投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 工艺要求 | 数量 | 单位 | 工程单价（元） | 工程合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球桌拆除 | 含二次搬运(运出校外) | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 乒乓球桌场地修复 | - 10cm厚c20地面基础砼（现场搅拌） | 30 | 立方米 |  |  |
| 3 | 塌陷区域修复 | （1） 砂石垫层 （2）10cm厚c20地面基础砼（现场搅拌） | 40 | 平方米 |  |  |
| 4 | 单排花池 | （1）40cm高20cm宽，加气砖砌花池 (2)外层水泥砂浆粉刷 | 30 | 米 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |