福建建筑学校电梯基础工程的招标须知

- 项目名称：电梯基础工程

- 项目内容：重新处理地面基础。

- 项目工期： 30 天

- 项目投标单位资质要求：具有合法注册的企业，具有建筑施工三级资质的施工单位。

- 投标报价：根据报价清单进行报价.

- 合同付款：本项目无预付款，工程全部完成且验收合格，工程结算审核完毕后付至结算价的95%，余下5%保修期一年后一次付清。

福建建筑学校

2017-4-12