福建建筑学校实训楼二楼电工实验室电气改造的招标须知

- 项目名称：实训楼二楼电工实验室电气改造

- 项目内容：实训楼二楼电工实验室搭设桥架、配置电箱等。（详见图纸）

- 项目工期： 20 天

- 项目投标单位资质要求：具有合法注册的企业，具有建筑施工三级资质的施工单位。

- 投标报价：按项目清单进行报价

- 合同付款：本项目无预付款，施工完毕经验收合格并经审核公司结算后付95%工程结算款，余5%为保修款一年后支付。

- 中标方式:最低价中标

- 施工完毕经验收后施工单位应及时提供工程决算书（需公司盖章以及晨曦软件版）