《福建建筑学校·学生活动中心》工作大纲

一、项目概况

1、项目名称：《建筑学院·学生活动中心》

## 2、规划背景

活动中心暨学校礼堂位于一栋两层建筑体的二层，一层为学生食堂；随着学校的发展，现有场地内部装修已出现破损、设备老旧等情况出现；已无法更好满足学校目前综合运作。

## 3、规划范围：

（1）学生活动中心规划范围为：场地内部天花、墙地面改造、空调更换，设备更新升级，所规划场地面积约为:900㎡（不含场地所有楼梯位）。

二、规划内容

1、工作重点

本项目重点：合理使用本场地，提高场地使用率；让在校学生更好的德智体全面发展，师生间的互动交流，更好的开展各项工作。据此，本次规划的重点包括：

（1）明确本场地的功能定位(消防、制冷、灯光、音响投影、以及学生进行体操舞蹈等活动所需要的相应配套设施)，进行合理规划布局；

（2）做好场地内各项施工班主的对接；

2、成果及内容：

- 现状调研报告

1）、现状用地调查：通过对场地的梳理，明确所需改造部分；

2）、现状建筑调查：通过对现状建筑层数、结构、用途、质量情况的分析，为场地的改造提升提供依据；

3）、现状公共配套设施调查：包括文化、体育、卫生、教育等设施情况；

- 规划调整

结合相关的功能定位及现状调查分析对用地进行调整，确定合理的用地功能布局方案。

- 成果构成

本项目成果包括三个部分内容：室内装饰施工图文件A2白图六份、效果图文件A2KT板六份（每份二张）、总造价控制分析表一份。