建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：建筑学校室外消防钢梯

- 工程概况 1.建设地点：福州市仓山区 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期： \ ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：建筑学校室外消防钢梯土建工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：/m2； - 层数：/，檐口高度：/。 - 结构质式：钢结构。 - 基础类型：独立基础。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照筑道院建筑设计（厦门）有限公司设计的建筑学校室外消防钢梯图纸，编制范围包括 土建工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：筑道院建筑设计（厦门）有限公司设计的建筑学校室外消防钢梯图纸 2.招标文件：\编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）, 各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2019年10月9日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年10月9日）。其中，暂列金额：/ ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数： 1.068 。 （2）施工机械台班单价：福建省2019年2季度机械台班 。 （3）材料设备价格：福州2019年7月份材料综合价格。 8、其他： 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程 。 2.总承包服务费费率：不计。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；余方外运运距按8KM。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板； 4.脚手架：无； 5.施工排水、降水：无； 6.垂直运输：无； 7.大型机械设备进出场及安拆：无；；大型机械设备基础：尺寸规格按定额；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。 8.基坑支护工程拆除：未考虑。 9.材料二次搬运：未考虑。 10.其他： 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 散/袋装水泥; 按设计要求; 建福; 炼石; 万年青; 建福. 钢筋钢材; 按设计要求; 闽光; 鞍钢; 沙钢; 闽光. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 土建工程 九、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）