福建建筑学校公寓楼室外钢梯项目选取施工单位的公告

因三号学生公寓及附属楼项目准备施工，为保障该项目正常实施，计划在男女生公寓楼外新建钢梯，已便于学生在项目施工期间出入，为此学校进行施工单位的选取。

项目名称及内容：公寓楼室外钢梯项目。2、公司要求：具有合法注册的企业，具有钢结构工程施工资质单位、施工总承包三级。

3、准备材料：公司资质（复印件）、营业执照（复印件）、法人授权委托书，所有报名材料需用文件袋密封盖章并在封面体现项目名称及公司名称。

4、参与方式：2019年11月21日至2019年11月27日上午11点30分内将报名材料密封盖章投放至福建建筑学校筑成楼三层校办公室报名材料箱内。

5、本项目报价：根据提供清单进行报价，项目总价包干，最高报价不超过5万元，低价中标。

6、项目工期：14天（项目逾期按1000元/天，扣除相应工程费用）

7、工程款支付：项目竣工验收合格后支付中标价80%，经第三方造价公司结算审核后提供全额结算价发票支付至结算价款95%，工程保修期后支付至100%。工程保修期按工程通过完工验收后、移交给发包人之日起算1年。

8、如有疑问，请咨询联系人。

联系人：陈老师15980110548

1. 材料附件：
2. 图纸
3. 报价清单

**福建建筑学校**

**总务科**

**2019.11.20**